Enero 2026

PLANIFICACIÓN GENERAL            PROYECTO VISVIREÑO

Bastian Sucso

ÍNDICE DE CONTENIDO

# VISIÓN DEL PRODUCTO

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de apoyo a la gestión y administración de un negocio de alojamiento y venta de productos, orientado a mejorar el control operativo diario y la trazabilidad de la información.

La solución busca centralizar el registro de ventas, el control de inventario y la gestión básica del alojamiento, permitiendo disponer de información confiable, accesible y organizada para la toma de decisiones. De esta manera, el sistema contribuye a disminuir pérdidas asociadas a la falta de control, optimizar los procesos administrativos y fortalecer la supervisión del negocio, incluso en ausencia del administrador principal.

En una etapa inicial, el producto se enfoca en cubrir las necesidades esenciales de control y registro, dejando abierta la posibilidad de incorporar funcionalidades adicionales en el futuro, de acuerdo con la evolución del negocio y sus requerimientos.

# Impact Mapping

## 2.1. Propósito del Impact Mapping

Con el fin de asegurar que el desarrollo del sistema esté alineado con los objetivos reales del negocio y no únicamente con la implementación de funcionalidades, se aplicó la técnica de Impact Mapping. Esta herramienta permitió relacionar el objetivo del proyecto con los actores involucrados, los cambios de comportamiento esperados y las capacidades que el sistema debe proveer para apoyar dichos cambios.

## 2.2 Objetivo del negocio

El objetivo principal del proyecto es mejorar el control y la gestión del negocio mediante el registro y la trazabilidad de las ventas, el inventario y la ocupación del alojamiento, reduciendo las pérdidas asociadas al desorden operativo y facilitando la supervisión del negocio.

## 2.3 Actores identificados

A partir del análisis de las reuniones con el cliente, se identificaron los actores que intervienen directamente en los procesos operativos y administrativos del negocio. Estos actores representan a los usuarios reales del sistema y son quienes experimentan los cambios de comportamiento que el software busca promover.

### Actores:

- Administrador / Dueño: responsable de la gestión general, supervisión y toma de decisiones.

- Trabajador / Encargado operativo: responsable de la operación diaria, registro de ventas y manipulación de productos.

## 2.4 Impactos esperados (cambios de comportamiento)

Los impactos corresponden a los cambios en la forma de trabajo de los actores que se consideran necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Estos impactos no representan funcionalidades del sistema, sino modificaciones en el comportamiento operativo y administrativo del negocio que el sistema debe facilitar.

### Impactos identificados

- Registrar las ventas y los movimientos de productos en el momento en que ocurren.

- Registrar formalmente el ingreso de productos al inventario, dejando trazabilidad de cada movimiento.

- Mantener actualizada la información básica del alojamiento, incluyendo huéspedes y ocupación.

- Disponer de visibilidad diaria y consolidada del estado del negocio.

- Detectar inconsistencias entre ventas, inventario y caja.

- Supervisar el funcionamiento del negocio sin necesidad de presencia física constante.

## 2.5 Entregables derivados

A partir de los impactos definidos, se identificaron los entregables de alto nivel que el sistema debe proveer para apoyar dichos cambios de comportamiento. Estos entregables representan capacidades del sistema y sirven como base para la posterior definición de historias de usuario y planificación del desarrollo.

Entregables principales

- Registro digital de ventas diarias y movimientos asociados.

- Registro de ingreso y salida de productos del inventario.

- Control básico de stock por producto.

- Registro y cierre de caja diario.

- Visualización consolidada de información operativa.

- Registro y consulta de huéspedes y ocupación del alojamiento.

- Consulta de historial de movimientos de ventas e inventario.

## 2.6 Relación con el MVP

Cabe destacar que no todos los impactos y entregables definidos serán abordados en la primera versión del sistema (MVP). El Impact Mapping permite visualizar el alcance completo del proyecto, mientras que el MVP se define como un subconjunto de entregables prioritarios que generan valor temprano y validan la solución con el cliente.

[IMAGEN DEL IMPACT MAPPING]

- User Story Mapping

[FALTA COMPLETAR]

[INSERTAR IMAGENES]

- Product Backlog

|  | ID | Nombre de la historia | Historia de usuario | pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (MPV)S1 | HU-CJ-01 | Apertura de caja | Como vendedor, quiero abrir caja ingresando el monto inicial, para dejar registro del inicio de la jornada. | 3 |
| (MPV)S1 | HU-CJ-02 | Stock inicial en sala | Como vendedor, quiero registrar el stock inicial disponible en la sala de ventas, para dejar constancia de los productos con los que inicio la jornada. | 3 |
| (MPV)S1 | HU-CJ-03 | Crear venta | Como vendedor, quiero crear una venta, para registrar una operación. | 2 |
| (MPV)S1 | HU-CJ-04 | Agregar productos a venta | Como vendedor, quiero agregar productos y cantidades a la venta, para indicar qué se vendió. | 5 |
| (MPV)S1 | HU-CJ-05 | Ver total de la venta | Como vendedor, quiero ver el total calculado de la venta, para cobrar correctamente. | 2 |
| S2 | HU-CJ-08 | Cierre de caja | Como vendedor, quiero cerrar caja, para consolidar el día. | 5 |
| S2 | HU-CJ-09 | ### Previsualizar total de ventas del día | Como vendedor, quiero previsualizar el total de la venta realizada en el día antes de cerrar la caja, para comparar con el dinero físico. | 3 |
|  | HU-CJ-10 | Resumen diario para verificación | Como vendedor, quiero ver el resumen del día al cerrar caja, para verificar que los montos registrados coincidan. | 3 |
| (MPV)S1 | HU-CJ-06 | Registrar medio de pago | Como vendedor, quiero registrar el medio de pago (efectivo/transferencia), para control de ingresos. | 3 |
| (MPV)S1 | HU-CJ-07 | Confirmar venta | Como vendedor, quiero confirmar la venta, para que quede registrada y sea considerada en el cierre de caja.. | 3 |
|  | HU-CJ-11 | Vender preparación y descontar insumos | Como vendedor, quiero vender una preparación (plato o sándwich), para registrar la venta y descontar automáticamente del inventario los insumos definidos en su receta. | 5 |
| S2 | HU-INV-01 | Registrar ingreso de productos | Como administrador, quiero registrar el ingreso de productos indicando productos y cantidad, para controlar el stock que entra al negocio. | 3 |
| S2 | HU-INV-03 | Traspaso a sala de ventas | Como administrador, quiero registrar el traspaso de productos desde bodega a sala de ventas, para controlar el stock disponible para la jornada. | 5 |
| S2 | HU-INV-04 | Consultar stock disponible | Como administrador, quiero consultar el stock disponible por producto, para conocer el estado actual del inventario. | 2 |
| S2 | HU-INV-05 | Ajustar stock | Como administrador, quiero ajustar el stock de un producto indicando un motivo, para corregir diferencias detectadas. | 3 |
| S2 | HU-INV-02 | Trazabilidad de ingreso | Como administrador, quiero registrar la fecha y el responsable del ingreso, para mantener trazabilidad. | 2 |
| S2 | HU-INV-06 | Revisar historial de movimientos | Como administrador, quiero revisar el historial de movimientos de inventario, para analizar ingresos, salidas y ajustes. | 5 |
|  | HU-INV-07 | Descontar stock al confirmar una venta | Como sistema, quiero descontar automáticamente el stock al confirmar una venta, para mantener el inventario actualizado y consistente con las operaciones realizadas. | 3 |
| S3 | HU-ALO-01 | Registrar huésped | Como vendedor, quiero registrar los datos básicos de un huésped, para identificar a las personas alojadas. | 3 |
| S3 | HU-ALO-03 | Asignar habitación | Como vendedor, quiero asignar una habitación a un huésped indicando fecha de ingreso y fecha de salida estimada, para controlar la ocupación del alojamiento. | 5 |
| S3 | HU-ALO-04 | Registrar salida del alojamiento | Como vendedor, quiero registrar la salida de un huésped indicando la fecha de salida, para liberar la habitación. | 3 |
| S3 | HU-ALO-05 | Consultar disponibilidad y características de habitaciones | Como vendedor, quiero consultar las habitaciones disponibles junto con sus características y precios, para informar al huésped y asignar la habitación más adecuada. | 3 |
|  | HU-GES-01 | Resumen del día | Como administrador, quiero ver un resumen del día (ventas, caja, inventario y ocupación), para tener visibilidad rápida del estado del negocio. | 5 |
|  | HU-GES-05 | Revisar historial inventario | Como administrador, quiero revisar el historial de movimientos del inventario, para analizar ingresos, traspasos a sala, salidas y ajustes. | 3 |
|  | HU-GES-06 | Consultar ocupación actual | Como administrador, quiero consultar la ocupación actual del alojamiento, para conocer disponibilidad y huéspedes presentes. | 2 |
|  | HU-GES-08 | Detectar inconsistencias | Como administrador, quiero identificar diferencias entre ventas, caja y stock, para detectar posibles pérdidas o errores. | 8 |
|  | HU-GES-02 | Revisar cierre y ventas del día | Como administrador, quiero revisar el cierre de caja y el detalle de las ventas del día, para supervisar los ingresos registrados. | 2 |
|  | HU-GES-04 | Consultar stock por producto | Como administrador, quiero consultar el stock actual por producto, para verificar disponibilidad y control. | 3 |
|  | HU-GES-07 | Revisar registro de estadías | Como administrador, quiero revisar el registro de estadías (ingresos/salidas), para verificar el control del alojamiento. | 3 |
|  | HU-GES-09 | Registrar acciones/observaciones | Como administrador, quiero dejar observaciones o registrar una acción correctiva ante una inconsistencia, para mantener trazabilidad de la gestión. | 3 |

|  | ID | Nombre de la historia | Historia de usuario |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | HU-SYS-01 | Iniciar sesión | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades según mi rol. | 3 |
| S1 | HU-SYS-02 | Cerrar sesión | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión, para proteger el acceso a la información. | 1 |
| S1 | HU-SYS-03 | Gestión de usuarios | Como administrador, quiero crear y gestionar usuarios del sistema, para asignar accesos y responsabilidades. | 5 |
| S1 | HU-SYS-04 | Asignar roles a usuarios | Como administrador, quiero asignar roles (vendedor / administrador) a los usuarios, para controlar permisos del sistema. | 3 |
| S2 | HU-SYS-05 | Registrar habitaciones | Como administrador, quiero registrar y administrar habitaciones ingresando su información completa (características y precio), para gestionar correctamente el alojamiento y disponer de datos actualizados que puedan ser utilizados durante el proceso de atención al huésped. | 8 |
| S2 | HU-SYS-06 | Definir características de habitaciones | Como administrador, quiero definir las características de las habitaciones (tipo de cama, cantidad de camas, comodidades), para informar correctamente al huésped. (Absorbida por HU-SYS-05) | 0 |
| S2 | HU-SYS-07 | Definir precios de habitaciones | Como administrador, quiero definir el precio de las habitaciones, para gestionar el cobro del alojamiento. (Absorbida por HU-SYS-05) | 0 |
| S1 | HU-SYS-08 | Registrar productos | Como administrador, quiero registrar y administrar productos ingresando su información y precio, para utilizarlos en inventario y calcular correctamente las ventas. | 3 |
| S1 | HU-SYS-09 | Definir precios de productos | Como administrador, quiero definir el precio de los productos, para calcular correctamente las ventas.(Absorbida por HU-SYS-08) | 2 |
|  | HU-SYS-10 | Definir categorías de productos | Como administrador, quiero definir categorías de productos, para organizar el inventario. | 3 |
|  | HU-SYS-11 | Definir parámetros del sistema | Como administrador, quiero configurar parámetros generales del sistema, para adaptar el software al negocio. (Ejemplos: reglas de caja, horarios, políticas básicas) | 2 |
| S2 | HU-SYS-12 | Definir medios de pago | Como administrador, quiero definir los medios de pago disponibles, para utilizarlos en las ventas. | 2 |
| S1 | HU-SYS-14 | Definir preparaciones y su receta de insumos | Como administrador, quiero registrar y administrar preparaciones (platos y sándwiches) definiendo los insumos y cantidades que las componen, para poder venderlas como un ítem y descontar automáticamente el stock de insumos. | 5 |

| ID | Nombre de la historia | Historia de usuario |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-FIN-01 | Visualizar ingresos del negocio | Como administrador, quiero visualizar los ingresos del negocio calculados por el sistema, para conocer en tiempo real el estado financiero. | 5 |
| HU-FIN-02 | Registrar egresos | Como administrador, quiero registrar egresos, para controlar los gastos del negocio. | 3 |
| HU-FIN-03 | Gestión de IVA | Como administrador, quiero gestionar el IVA del negocio, para cumplir con obligaciones tributarias. | 8 |
| HU-FIN-04 | Reportes financieros | Como administrador, quiero generar reportes financieros, para analizar el desempeño económico. | 8 |
| HU-FIN-05 | Registrar ingresos externos | Como administrador, quiero registrar ingresos externos al sistema de ventas, para reflejar correctamente el total de ingresos del negocio. | 3 |
| HU-RRHH-01 | Registrar personal | Como administrador, quiero registrar personal, para gestionar trabajadores del negocio. | 3 |
| HU-RRHH-02 | Registrar pagos al personal | Como administrador, quiero registrar pagos al personal, para controlar sueldos y obligaciones. | 5 |
| HU-ALO-06 | Registrar reservas | Como vendedor, quiero registrar una reserva de habitación indicando fechas, para planificar la ocupación futura del alojamiento. | 5 |
| HU-ALO-07 | Gestionar reservas | Como administrador, quiero modificar o cancelar reservas, para administrar cambios del cliente. | 5 |
| HU-REP-01 | Reportes históricos | Como administrador, quiero consultar reportes históricos, para analizar el comportamiento del negocio. | 5 |
| HU-REP-02 | Exportar información | Como administrador, quiero exportar información a archivos, para análisis externo o respaldo. | 3 |

Escala que vamos a usar (muy importante)

Usaremos una escala tipo Fibonacci simplificada:

- 1 → muy simple

- 2 → simple

- 3 → media

- 5 → compleja

- 8 → muy compleja

## Reglas para asignar puntos (guía mental)

Para que no sea arbitrario:

- 1–2 puntos

  - una sola pantalla,

  - pocas reglas,

  - sin dependencias complejas.

- 3 puntos

  - varias validaciones,

  - interacción con otras historias.

- 5 puntos

  - lógica de negocio importante,

  - consolidación de datos,

  - estados (abierto/cerrado).

- 8 puntos

  - cálculos,

  - cruces de información,

  - alto impacto en el sistema.

HISTORIAS DEFINIDAS COMO MVP

| Historia | Puntos |
| --- | --- |
| HU-CJ-01 | 3 |
| HU-CJ-02 | 3 |
| HU-CJ-03 | 2 |
| HU-CJ-04 | 5 |
| HU-CJ-05 | 2 |
| HU-CJ-06 | 3 |
| HU-CJ-07 | 3 |
| HU-CJ-08 | 5 |
| HU-CJ-09 | 3 |
| TOTAL | 29 puntos |

| Historia | Puntos |
| --- | --- |
| HU-INV-01 | 3 |
| HU-INV-02 | 2 |
| HU-INV-03 | 5 |
| HU-INV-04 | 2 |
| HU-INV-05 | 3 |
| HU-INV-06 | 5 |
| TOTAL | 20 puntos |

| Historia | Puntos |
| --- | --- |
| HU-ALO-01 | 3 |
| HU-ALO-03 | 5 |
| HU-ALO-04 | 3 |
| HU-ALO-05 | 3 |
| TOTAL | 14 puntos |

| Historia | Puntos |
| --- | --- |
| HU-GES-01 | 5 |
| HU-GES-02 | 3 |
| HU-GES-04 | 3 |
| HU-GES-06 | 2 |
| TOTAL | 13 |

| Historia | Puntos |
| --- | --- |
| HU-SYS-01 | 3 |
| HU-SYS-02 | 1 |
| HU-SYS-03 | 5 |
| HU-SYS-04 | 3 |
| HU-SYS-05 | 3 |
| HU-SYS-06 | 3 |
| HU-SYS-07 | 2 |
| HU-SYS-08 | 3 |
| HU-SYS-09 | 2 |
| HU-SYS-12 | 2 |
| TOTAL | 27 |

RELEASE 1

| Historia | Puntos |
| --- | --- |
| HU-CJ-10 | 3 |
| HU-GES-05 | 3 |
| HU-GES-07 | 3 |
| HU-SYS-10 | 2 |
| HU-SYS-11 | 3 |
| TOTAL | 14 |

Total Post MVP

| Bloque | Puntos |
| --- | --- |
| Gestión avanzada | 11 |
| Reservas | 10 |
| Finanzas | 27 |
| RRHH | 8 |
| Reportes | 8 |
| TOTAL | 64 |

VALORIZACIÓN: 



Cómo convertir Story Points a horas (clave)

En la industria NO hay una fórmula universal, pero se usa esto:

1 Story Point ≈ 4 a 8 horas, dependiendo del equipo.

Para estudiantes:

- aprendizaje,

- menor velocidad,

- más retrabajo,

yo usaría 6 horas por punto (muy razonable).

## Valorización real de TU proyecto

### Datos que ya tenemos

- Total proyecto: 181 puntos

- Horas por punto: 6

- Total horas:
 181 × 6 = 1.086 horas

### Escenarios de costo (elige uno)

#### Escenario conservador (académico)

- $8.000 / hora
 $8.688.000 CLP

#### Escenario equilibrado (mi recomendación)

- $10.000 / hora
 $10.860.000 CLP

#### Escenario “mercado junior”

- $12.000 / hora
  $13.032.000 CLP

# Sección: Valorización del Proyecto (Registro de decisiones y cálculo)

## 1. Objetivo de la valorización

1.1. Estimar el esfuerzo total del proyecto y traducirlo a un costo monetario referencial, considerando:

- alcance funcional del sistema,

- historias habilitadoras,

- entregas incrementales (MVP, Release 1, Post-MVP),

- contingencias por cambio de alcance,

- costos de infraestructura cloud,

- modalidad de mantención posterior.

1.2. La valorización se construye a partir de un enfoque ágil basado en Product Backlog + Story Points, por ser el método más adecuado para un proyecto con requerimientos evolutivos y en fase temprana.

## 2. Enfoque de estimación adoptado

2.1. Se utilizó estimación por complejidad relativa mediante Story Points (SP), considerando:

- complejidad funcional,

- cantidad de reglas/validaciones,

- dependencias entre historias,

- consolidación de información (reportes/resúmenes),

- impacto transversal en el sistema.

2.2. Se utilizó una escala simplificada tipo Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8:

- 1: muy simple

- 2: simple

- 3: media

- 5: compleja

- 8: muy compleja

2.3. Esta estimación no representa tiempo directo; se traduce a horas mediante un factor de conversión (ver sección 4).

## 3. Alcance considerado para valorización (por entregas)

3.1. Se clasificó el backlog en tres niveles para planificación y control del alcance:

- MVP (funcional + habilitador técnico): mínimo operable para usar el sistema en el negocio.

- Release 1: mejoras y configuraciones que agregan valor una vez estabilizado el MVP.

- Post-MVP: funcionalidades avanzadas y crecimiento (finanzas, RRHH, reservas, reportes).

3.2. La clasificación se realizó con la regla:

“Si una historia es imprescindible para operar el negocio hoy (ventas, caja, inventario, alojamiento y supervisión mínima), entra en MVP. Si agrega valor pero no bloquea operación, va a Release 1 o Post-MVP.”

## 4. Conversión Story Points → horas

4.1. Para traducir SP a esfuerzo, se definió el factor:

- 1 SP = 6 horas (promedio).

4.2. Justificación del factor (6 h/SP):

- el equipo ejecutor corresponde a estudiantes (mayor curva de aprendizaje),

- se espera retrabajo y pruebas adicionales,

- se busca una estimación conservadora pero realista.

## 5. Tarifa horaria definida (equipo ejecutor)

5.1. Se definió una tarifa referencial de:

- $10.000 CLP por hora

5.2. Justificación:

- corresponde a un rango razonable para un equipo estudiante/trainee,

- permite cubrir horas reales de dedicación (diseño, implementación, pruebas, documentación),

- es defendible ante cliente como costo de oportunidad y esfuerzo técnico.

## 6. Estimación consolidada por entregable

### 6.1. MVP (funcional) — 76 SP

Incluye: Caja/Ventas + Inventario/Bodega + Alojamiento + Gestión mínima.

### 6.2. MVP técnico/habilitador (SYS) — 27 SP

Incluye: Login, roles, gestión de usuarios, datos maestros (habitaciones, características, precios, productos, medios de pago).

Total MVP completo = 76 + 27 = 103 SP

### 6.3. Release 1 — 14 SP

Incluye: resumen diario, registros/historiales adicionales, categorías, parámetros del sistema.

Total Release 1 = 14 SP

### 6.4. Post-MVP — 64 SP

Incluye: control avanzado de inconsistencias, reservas, finanzas (ingresos/egresos/IVA/reportes), RRHH y reportes/exportación.

Total Post-MVP = 64 SP

### 6.5. Tamaño total del proyecto

- Total SP = MVP (103) + Release 1 (14) + Post-MVP (64)

- Total SP = 181 Story Points

## 7. Cálculo de esfuerzo total y costo base

### 7.1. Horas totales del proyecto

- Total horas = Total SP × 6 horas/SP

- Total horas = 181 × 6

- Total horas = 1.086 horas

### 7.2. Costo base de desarrollo

- Costo base = Total horas × $10.000 CLP/hora

- Costo base = 1.086 × 10.000

- Costo base = $10.860.000 CLP

## 8. Reserva de contingencia (colchón de riesgos)

8.1. Se incorpora una reserva por cambios de alcance y ajustes iterativos, considerando que:

- es normal que el cliente solicite mejoras al ver prototipos,

- aparecen reglas no levantadas inicialmente,

- se requiere tiempo para corrección de defectos y retrabajo.

8.2. Porcentaje aplicado:

- 20% del costo base

8.3. Cálculo:

- Reserva = $10.860.000 × 0,20

- Reserva = $2.172.000 CLP

8.4. Subtotal desarrollo con contingencia:

- Subtotal = $10.860.000 + $2.172.000

- Subtotal = $13.032.000 CLP

Nota de gestión: La reserva no implica “cobro escondido”; se propone como mecanismo formal para absorber cambios sin romper el plan. Si no se utiliza, puede re-asignarse a mejoras priorizadas por el cliente.

## 9. Costos de infraestructura (operación cloud)

9.1. Se considera infraestructura en DigitalOcean para operar:

- frontend (Angular servido por Nginx),

- backend (NestJS),

- base de datos (PostgreSQL),

- servidor web / reverse proxy (Nginx).

9.2. Supuesto de infraestructura:

- 1 servidor (droplet) de características básicas/medias para PYME.

9.3. Costo referencial anual (operación):

- $25.000 CLP/mes

- Infraestructura anual = $25.000 × 12

- Infraestructura anual = $300.000 CLP/año

Nota: este costo es variable según uso, crecimiento y dimensionamiento futuro.

## 10. Mantención post-entrega (decisión adoptada: bajo demanda)

10.1. Se evaluaron alternativas de mantención:

- (A) anual porcentual,

- (B) mensual fijo,

- (C) bajo demanda.

10.2. Se adopta la opción (C) Mantención bajo demanda.

10.3. Justificación:

- muchas PYMES no cuentan con presupuesto TI fijo anual,

- permite flexibilidad para el cliente,

- los costos se generan solo cuando se requiere soporte o cambio.

10.4. Modalidad propuesta:

- soporte correctivo o ajustes menores se cobran por hora,

- tarifa referencial sugerida (misma base de desarrollo o ajustada según acuerdo):

  - $10.000 CLP/hora (o una tarifa de soporte acordada).

## 11. Resumen final de valorización (para presentación al cliente)

### 11.1. Desarrollo del proyecto (único pago por construcción)

- Costo base desarrollo: $10.860.000

- Reserva contingencia (20%): $2.172.000

- Total desarrollo estimado: $13.032.000 CLP

### 11.2. Operación cloud (costo recurrente)

- Infraestructura DigitalOcean (referencial): $300.000 CLP/año

### 11.3. Mantención

- Bajo demanda: costo según horas efectivas de soporte.

## 12. Observaciones y alcance de la estimación

12.1. Esta valorización se basa en el Product Backlog vigente a la fecha; cambios relevantes de alcance pueden ajustar el total.

12.2. Las estimaciones Post-MVP son de mayor incertidumbre (más gruesas) por tratarse de funcionalidades no priorizadas para ejecución inmediata.

12.3. La valorización separa correctamente:

- Desarrollo (construcción)

- Operación (infraestructura)

- Soporte (mantención bajo demanda)

Esto permite un modelo transparente y fácil de administrar con el cliente.

# Anexo: Totales rápidos (para tabla o diapositiva)

- Total proyecto: 181 SP

- Conversión usada: 6 h/SP

- Total horas: 1.086 h

- Tarifa: $10.000/h

- Costo base: $10.860.000

- Contingencia (20%): $2.172.000

- Total desarrollo: $13.032.000

- Infraestructura anual (DO): $300.000/año

- Mantención: bajo demanda

PLAN RELEASE:

| Release | Sprint | Puntos | Duración | Fechas | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 0 | - | - | 2 días | 03/01/26 hasta el 04/01/26 | Setup técnico Configuración base |
| MVP | Sprint 1 | 32 | 2 semanas | 05/01/26 hasta el 19/01/26 | Base técnica + ventas + Control caja |
|  | Sprint 2 | 29 | 2 semanas | 19/01/26 hasta el 02/02/26 | Fin venta + inventario |
|  | Sprint 3 | 30 | 2 semanas | 02/02/26 hasta el 16/02/26 | Fin inventario + Alojamiento |
|  | Sprint 4 | 12 | 2 semanas | 16/02/26 hasta el 02/03/26 | Supervisión |
| Release 1 | Sprint 5 | 14 | 2 semanas | 02/03/26hasta el 16/03/26 |  |
| Post Release | Sprint 6 | 20 | 2 semanas | 16/03/26 hasta el 30/03/26 |  |
|  | Sprint 7 | 20 | 2 semanas | 30/03/26 hasta el 13/04/26 |  |
|  | Sprint 8 | 24 | 2 semanas |  |  |

Se divide el total del proyecto/cantidad de sprint

Total por sprint que debe pagar el cliente: $1.861.714 CLP.

Meusalmente: $3.723.428 CLP

Gastos de la empresa: 

Desarrolladores: $1.200.000 CLP, cantidad 2, total = $2.400.000

| Release | Sprint | Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 0 | - |  |  |  |  |
| MVP | Sprint 1 (37) | HU-SYS-01 — Iniciar sesión (3) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-02 — Cerrar sesión (1) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-03 — Gestión de usuarios (5) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-04 — Asignar roles (3) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-08 — Registrar productos (3) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-01 — Abrir caja (3) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-02 — Registrar stock inicial en sala (3) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-03 — Crear venta (2) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-04 — Agregar productos a la venta (5) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-05 — Previsualizar total de la venta (3) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-06 — Registrar medio de pago (3) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-07 — Confirmar venta (3) |  |  |  |
|  | Sprint 2 (38-36) | HU-SYS-12 — Definir medios de pago (2) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-14 — Definir preparaciones y su receta de insumos (5) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-08 — Cerrar caja (5) |  |  |  |
|  |  | HU-CJ-09 — Previsualizar total del día (3) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-01 — Registrar ingreso de productos (3) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-02 — Trazabilidad de ingreso (2) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-03 — Traspasar productos a sala (5) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-04 — Consultar stock disponible (2) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-05 — Ajustar stock (3) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-06 — Revisar historial de movimientos(5) |  |  |  |
|  |  | HU-INV-07 — Descontar stock al confirmar una venta (3) |  |  |  |
|  | S3 (30) | HU-SYS-06 — Definir características de habitaciones (0) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-05 — Registrar habitaciones (8) |  |  |  |
|  |  | HU-SYS-07 — Definir precios de habitaciones (0) |  |  |  |
|  |  | HU-ALO-01 — Registrar huésped (3) |  |  |  |
|  |  | HU-ALO-03 — Asignar habitación (5) |  |  |  |
|  |  | HU-ALO-04 — Registrar salida del alojamiento (3) |  |  |  |
|  |  | HU-ALO-05 — Consultar disponibilidad y características de habitaciones (3) |  |  |  |
|  | Sprint 4 (12) | HU-GES-01 — Resumen del día (5) |  |  |  |
|  |  | HU-GES-06 — Consultar ocupación actual (2) |  |  |  |
|  |  | HU-GES-02 — Revisar cierre y ventas del día (2) |  |  |  |
|  |  | HU-GES-04 — Consultar stock por producto (3) |  |  |  |